SwiftX – Innowacyjny Silnik Fizyki

Maciej Góralczyk, Piotr Słodkowski

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie,

Wydział Matematyki i Informatyki

Zarządzanie Projektem Informatycznym

Prowadzący: mgr inż. Samojluk Artur

Olsztyn, 29.10.2025

Spis Treści

Lab 2 - SwiftX 1 Poziom TLR	3

Zadanie 1	3

Lab 3 - SwiftX 2 Poziom TLR	3

Zadanie 1	3

Zadanie 2	3

Lab 4 - SwiftX 3 Poziom TLR (Metodologia Prince2)	3

Zadanie 1	3

Zadanie 2	4

Lab 5 - SwiftX 4 Poziom TLR (Badania Przemysłowe)	4

Zadanie 1	4

Lab 6 – SwiftX	5

Zadanie 2	5

# Lab 2 - SwiftX 1 Poziom TLR

## Zadanie 1

- Zespół SwiftX opracował nowy algorytm fizyczny umożliwiający jednoczesną obsługę wielu fizycznych ciał na raz. Rozwiązanie to pozwala na symulację setek obiektów fizycznych przy znacznie mniejszym obciążeniu procesora. W testach SwiftX osiągnął wydajność wyższą o około 45% w porównaniu z popularnymi silnikami fizyki. Algorytm wykorzystuje grupowanie interakcji oraz predykcję ruchu, co pozwala oszczędzać moc obliczeniową i poprawia płynność symulacji.

# Lab 3 - SwiftX 2 Poziom TLR

## Zadanie 1

- Zespół SwiftX przeprowadził wstępną analizę możliwych zastosowań nowego algorytmu fizyki. W badań wynika, że technologia ta ma potencjał zastosowania w projektach gier, rzeczywistości wirtualnej oraz zaawansowanych systemach symulacyjnych. Poszerzając horyzonty analiz nad algorytmem powinniśmy stworzyć silnik, który w prosty sposób umożliwi użytkownikom testowanie technologii w różnych konfiguracjach. Silnik powinien umożliwiać dowolnemu obiektowi przypisanie wartości fizycznych oraz układanie tych ciał na scenie, po przygotowaniu sceny powinniśmy mieć możliwość włączenia symulacji aby zobaczyć jej efekty.

## Zadanie 2

- 2x środowisko programisyczne Visual Studio Code

- 2x komputer stacjonarny z wydajnymi kartami graficznymi (RTX 4070)

- Oprogramowanie do tworzenia dokumentacji

- Dostęp do internetu

# Lab 4 - SwiftX 3 Poziom TLR (Metodologia Prince2)

## Zadanie 1

- Moduł symulacji fizyki - w ramach tego modułu silnik będzie odpowiadał za realistyczną symulację obiektów w wirtualnym świecie gry

- Moduł renderowania - silnik będzie posiadał algorytmy renderujące które będą odpowiedzialne za wyświetlanie grafiki 3D w czasie rzeczywistym

- Moduł sterowania - moduł będzie odpowiadał za nawigację zarówno po programie jak i po świecie gry

- Moduł optymalizacji zasobów - silnik będzie zarządzał dostępnymi zasobami (CPU, GPU, RAM) oraz dynamicznym przydzielaniem i ładowaniem tych zasobów

- Moduł synchronizacji grafiki i fizyki - moduł będzie odpowiedzialny za synchronizację obliczeń wraz z renderowaniem grafiki aby wynikiem był płynna gra bez zakłóceń

- Moduł analizy wydajności - system będzie monitorował wydajność programu aby porzygotować silnik do pomiarów wydajności i optymalizacji

## Zadanie 2

- Ciągła zasadność biznesowa – Systematyczna weryfikacja sensu projektu i kontrola ryzyk, aby upewnić się, że projekt ma uzasadnienie biznesowe.

- Zdefiniowane role i odpowiedzialności – Jasne określenie ról, obowiązków i zakresu decyzyjnego, przy czym kierownik projektu nie może łączyć swojej roli z rolą w komitecie sterującym.

- Koncentracja na produktach – Skupienie na dostarczeniu określonego produktu, zaczynając od jego definicji i ustalając kryteria jakości.

- Korzystanie z doświadczeń – Wykorzystanie zdobytych doświadczeń z innych projektów w celu poprawy realizacji bieżącego projektu.

- Zarządzanie z wykorzystaniem tolerancji – Ustalanie granic tolerancji (czasu, kosztów, jakości, ryzyka) dla decyzji kierownika projektu.

- Zarządzanie etapowe – Podział projektu na etapy, z kontrolą postępów i oceną zasadności biznesowej przed rozpoczęciem kolejnych etapów.

- Dostosowanie do projektu w danym środowisku – Dopasowanie narzędzi, modelu i zasobów do specyfiki projektu i jego środowiska.

# Lab 5 - SwiftX 4 Poziom TLR (Badania Przemysłowe)

## Zadanie 1

- Ryzyko: Symulacje produkują różne wyniki, mimo tej samej startowej pozycji

- Rozwiązanie: Implementacja testów zapewniających deterministyczność symulacji

- Ryzyko: Silnik fizyki może być zbyt wymagający i ograniczać pulę potencjalnych klientów przez wysokie wymagania sprzętowe

- Rozwiązanie: Testy optymalizacyjne na sprzętach o różnych wymaganiach

# Lab 6 – SwiftX

## Zadanie 1

Grupą docelową byliby programiści skupiający się na tworzeniu gier komputerowych lub animacji 3D oraz studia deweloperskie zajmujące się tematami powiązanymi z grami, animacjami oraz symulacjami.

Model biznesowy - będą dostępne 3 możliwości użytkowania programu:

- Licencja darmowa – darmowa, nie pozwala na komercjalizację gotowego produktu

- Licencja prywatna - płatna, przeznaczona dla prywatnych użytkowników, pozwala na komercjalizację projektu

- Licencja firmowa - j.w. ale przeznaczona dla firm i liczona od maszyny oraz w skali roku

Jest to produkt dość specjalistyczny więc nie jest przewidywana ogromna baza użytkowników. Przy odpowiedniej reklamie przewidujemy ok. 20000 użytkowników w skali krajowej na kwartał.

# Lab 7 – SwiftX

## Zadanie 2

Silnik będzie wykorzystywał złożony system w którym wykorzystuje się kilka podejść, głównie architekturę component-based w której scenie będą tworzone obiekty, do których dodawane będą komponenty takie jak skrypty i inne właściwości. Aplikacja będzie zbyt obszerna aby stosować pojedynczy wzorzec MVC czy Onion.

- Kontroler - zostanie użyty w celu koordynowania pracy pozostałych części programu. Zostaną wykonane testy stabilności oraz jakości. Będzie odpowiadał za działanie pozostałych modułów oraz weryfikował wyniki w module analizy.

- Moduł symulacji fizyki - podłączono do kontrolera oraz pozostałych modułów i wykonano obliczenia by następnie przetestować reakcję (na kolejno: jednym prostym obiekcie, jednym złożonym, wielu prostych i wielu złożonych). Została zbadana jakość wyników, ilość błędów i niedokładności oraz czasu wykonywania obliczeń. W przypadku błędów zostaną wprowadzone korekcje.

- Moduł renderowania - podłączono do kontrolera i modułu synchronizacji i dokonano wielu testów jakościowych wyników aby na bieżąco i przy możliwie optymalnym zużyciu zasobów wytworzyć poszczególne klatki gry / animacji. Został wykonany test na wielu obiektach, zarówno prostych jak i złożony

- Moduł sterowania - moduł został podłączony do kontrolera. Dokonano testów w których do interfejsu dodano możliwość przepełnienia zaprojektowanymi przez użytkownika opcjami oraz rozwiązano problemy (głównie graficzne) z tym wynikające. Zostanie również stworzona seria dodatkowych obiektów w interfejsie które przetestują działanie programu przy ogromnej ilości opcji dla użytkownika a błędy zostaną naprawione

- Moduł optymalizacji zasobów - podłączono do kontrolera i sprawdzono czy odpowiednia ilość zasobów jest rozważnie przydzielana. W przypadku braku wystarczającej ilości zasobów, moduł poprawnie tworzy kolejki do zasobów które silnik miałby wykorzystać aby posiadać najmniejsze możliwe opóźnienie oraz minimalna ilość błędów.

- Moduł synchronizacji grafiki i fizyki - dokonano integracji z innymi modułami oraz przetestowano pod względem wyświetlanych wyników oraz udostępnionego obrazu oraz różnicy czasowej między nimi przy różnych ilościach obiektu aby prawidłowo "prosić" kontroler o reakcje modułu na prydział zasobów

- Moduł analizy wydajności - podłączono do kontrolera i użyto aby na bieżąco wyświetlać wyniki oczekiwane i otrzymane z modułów, sygnalizować błędy, opóźnienia i niedokładności jak również analizować na bieżąco działanie programu. Szczególnie zwrócono uwagę na wyniki działania programu świeżo włączonego, po godzinie działania, po 8 godzinach działania, po 24 godzinachi po tygodniu aby sprawdzić możliwość przepełnienia posiadanych zasobów.

# Lab 8 – SwiftX

## Zadanie 1 i 2

### Mocne Strony

- Wydajność potwierdzona testami. Silnik SwiftX potrafi symulować 50 tysięcy obiektów fizycznych wraz z kolizją w danym momencie utrzymując stabilne 60 klatek na sekundę. (95%)

- Modularna budowa aplikacji oparta na komponentach, pozwalająca łatwo dodawać nowe funkcje. (90%)

- Dobrze przemyślany model licencyjny (darmowa, prywatna i firmowa), który pozwala dostosowanie produktu do różnych grup użytkowników. (80%)

### Słabe Strony

- Projekt jest dość specjalistyczny, przez co może nie trafić do szerokiego grona użytkowników. (75%)

- Zaawansowany algorytm fizyki nie jest deterministyczny przez co możemy otrzymać różne wyniki dla tej samej symulacji. (90%)

- Wysokie zużycie pamięci wymagane do obsługi dużych symulacji. (80%)

### Szanse

- Duży potencjał ze względu na szybki rozwój technologii VR i AR oraz rosnące zapotrzebowanie na gry 3D. (70%)

- Możliwość uzyskania finansowania z grantów naukowych, ponieważ projekt ma charakter badawczo-rozwojowy. (40%)

- Możliwość współpracy z uczelniami i laboratoriami, które mogłyby używać silnika SwiftX jako narzędzia edukacyjnego i testowego. (60%)

### Zagrożenia

- Największym zagrożeniem jest konkurencja gigantów takich jak Unity oraz Unreal Engine, które dominują rynek. (99%)

- Testowanie poprawności zjawisk fizyki w symulacji jest bardzo trudne. (60%)

- Brak odpowiedniej promocji i marketingu produktu. (60%)