SwiftX – Innowacyjny Silnik Fizyki

Symulacja projektu informatycznego realizacji silnika symulacji fizyki.

Maciej Góralczyk, Piotr Słodkowski

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie,

Wydział Matematyki i Informatyki

Zarządzanie Projektem Informatycznym

Prowadzący: mgr inż. Samojluk Artur

Olsztyn, 29.10.2025

Spis Treści

Lab 1 – Doświadczenia Członków Zespołu	4

Maciej Góralczyk	4

Piotr Słodkowski	4

Lab 2 - SwiftX 1 Poziom TLR	4

Zadanie 1	4

Lab 3 - SwiftX 2 Poziom TLR	5

Zadanie 1	5

Zadanie 2	5

Lab 4 - SwiftX 3 Poziom TLR (Metodologia Prince2)	5

Zadanie 1	5

Zadanie 2	6

Lab 5 - SwiftX 4 Poziom TLR (Badania Przemysłowe)	6

Zadanie 1	6

Lab 6 – SwiftX	6

Zadanie 1	6

Lab 7 – SwiftX	7

Zadanie 2	7

Lab 8 – SwiftX	8

Zadanie 1 i 2	8

Mocne Strony	8

Słabe Strony	8

Szanse	8

Zagrożenia	9

Lab 9 – SwiftX	9

Zadanie 1	9

Zadanie 2	10

Lab 10 – SwiftX	10

Zadanie 1	10

Zadanie 2	11

Zadanie 3	11

Lab 11 – Swift X 7, 8 i 9 Poziom TLR	12

Zadanie 1	12

Zadanie 2	13

Zadanie 3	13

# Lab 1 – Doświadczenia Członków Zespołu

## Maciej Góralczyk

Tworzyłem projekt komercyjnej gry komputerowej, przez wiele miesięcy skrupulatnie prowadziłem projekt do przodu i starannie dbałem o architekturę i dobrze zrobiony produkt. Cały poświęcony czas na realizację tej gry został spędzony na programowaniu i doskonaleniu jej pod względem technicznym. Kiedy przyszedł czas na upublicznienie tego produktu, okazało się, że gra nie wygenerowała tak dużego zainteresowania jak było to zakładane. Po wypuszczeniu tego projektu na wszystkie dostępne platformy było już za późno aby algorytm tych platform pomagał "wypychać" tą grę wyżej przez brak zainteresowania w fazie początkowej.

Wniosek: Brak reklamy/marketingu i podejścia biznesowego a do realizacji projektu był wielkim błędem, który doprowadził do braku przychodu z wykonanego projektu. Za dużo czasu zostało poświęcone po stronie technicznej i za mało analizując rynek oraz promując grę we wczesnej fazie.

Piotr Słodkowski

Rozpoczęłem praktyki w których moim zadaniem było utworzenie aplikacji internetowej. W ciągu pierwszych trzech tygodni zrobiłem większą cześć projektu. Jednak z uwagi na przyzwyczajenie nie uploadowałem niedokończonego projektu na GitLaba. Zemściło się to na mnie w momencie w którym wysiadł mi dysk. Wyłączyłem komputer i już nie włączyłem. Sprawiło to że 3 tygodnie pracy leżą w szafce na uszkodzonym ssd, a ja musiałem stworzyć projekt na nowo, zarywając kilka nocek.

Wniosek: Warto tworzyć kopię zapasową na oddzielnym dysku na taki wypadek, inaczej może to się źle skończyć.

# Lab 2 - SwiftX 1 Poziom TLR

## Zadanie 1

- Zespół SwiftX opracował nowy algorytm fizyczny umożliwiający jednoczesną obsługę wielu fizycznych ciał na raz. Rozwiązanie to pozwala na symulację setek obiektów fizycznych przy znacznie mniejszym obciążeniu procesora. W testach SwiftX osiągnął wydajność wyższą o około 45% w porównaniu z popularnymi silnikami fizyki. Algorytm wykorzystuje grupowanie interakcji oraz predykcję ruchu, co pozwala oszczędzać moc obliczeniową i poprawia płynność symulacji.

# Lab 3 - SwiftX 2 Poziom TLR

## Zadanie 1

- Zespół SwiftX przeprowadził wstępną analizę możliwych zastosowań nowego algorytmu fizyki. W badań wynika, że technologia ta ma potencjał zastosowania w projektach gier, rzeczywistości wirtualnej oraz zaawansowanych systemach symulacyjnych. Poszerzając horyzonty analiz nad algorytmem powinniśmy stworzyć silnik, który w prosty sposób umożliwi użytkownikom testowanie technologii w różnych konfiguracjach. Silnik powinien umożliwiać dowolnemu obiektowi przypisanie wartości fizycznych oraz układanie tych ciał na scenie, po przygotowaniu sceny powinniśmy mieć możliwość włączenia symulacji aby zobaczyć jej efekty.

## Zadanie 2

- 2x środowisko programisyczne Visual Studio Code

- 2x komputer stacjonarny z wydajnymi kartami graficznymi (RTX 4070)

- Oprogramowanie do tworzenia dokumentacji

- Dostęp do internetu

# Lab 4 - SwiftX 3 Poziom TLR (Metodologia Prince2)

## Zadanie 1

- Moduł symulacji fizyki - w ramach tego modułu silnik będzie odpowiadał za realistyczną symulację obiektów w wirtualnym świecie gry

- Moduł renderowania - silnik będzie posiadał algorytmy renderujące które będą odpowiedzialne za wyświetlanie grafiki 3D w czasie rzeczywistym

- Moduł sterowania - moduł będzie odpowiadał za nawigację zarówno po programie jak i po świecie gry

- Moduł optymalizacji zasobów - silnik będzie zarządzał dostępnymi zasobami (CPU, GPU, RAM) oraz dynamicznym przydzielaniem i ładowaniem tych zasobów

- Moduł synchronizacji grafiki i fizyki - moduł będzie odpowiedzialny za synchronizację obliczeń wraz z renderowaniem grafiki aby wynikiem był płynna gra bez zakłóceń

- Moduł analizy wydajności - system będzie monitorował wydajność programu aby porzygotować silnik do pomiarów wydajności i optymalizacji

## Zadanie 2

- Ciągła zasadność biznesowa – Systematyczna weryfikacja sensu projektu i kontrola ryzyk, aby upewnić się, że projekt ma uzasadnienie biznesowe.

- Zdefiniowane role i odpowiedzialności – Jasne określenie ról, obowiązków i zakresu decyzyjnego, przy czym kierownik projektu nie może łączyć swojej roli z rolą w komitecie sterującym.

- Koncentracja na produktach – Skupienie na dostarczeniu określonego produktu, zaczynając od jego definicji i ustalając kryteria jakości.

- Korzystanie z doświadczeń – Wykorzystanie zdobytych doświadczeń z innych projektów w celu poprawy realizacji bieżącego projektu.

- Zarządzanie z wykorzystaniem tolerancji – Ustalanie granic tolerancji (czasu, kosztów, jakości, ryzyka) dla decyzji kierownika projektu.

- Zarządzanie etapowe – Podział projektu na etapy, z kontrolą postępów i oceną zasadności biznesowej przed rozpoczęciem kolejnych etapów.

- Dostosowanie do projektu w danym środowisku – Dopasowanie narzędzi, modelu i zasobów do specyfiki projektu i jego środowiska.

# Lab 5 - SwiftX 4 Poziom TLR (Badania Przemysłowe)

## Zadanie 1

- Ryzyko: Symulacje produkują różne wyniki, mimo tej samej startowej pozycji

- Rozwiązanie: Implementacja testów zapewniających deterministyczność symulacji

- Ryzyko: Silnik fizyki może być zbyt wymagający i ograniczać pulę potencjalnych klientów przez wysokie wymagania sprzętowe

- Rozwiązanie: Testy optymalizacyjne na sprzętach o różnych wymaganiach

# Lab 6 – SwiftX

## Zadanie 1

Grupą docelową byliby programiści skupiający się na tworzeniu gier komputerowych lub animacji 3D oraz studia deweloperskie zajmujące się tematami powiązanymi z grami, animacjami oraz symulacjami.

Model biznesowy - będą dostępne 3 możliwości użytkowania programu:

- Licencja darmowa – darmowa, nie pozwala na komercjalizację gotowego produktu

- Licencja prywatna - płatna, przeznaczona dla prywatnych użytkowników, pozwala na komercjalizację projektu

- Licencja firmowa - j.w. ale przeznaczona dla firm i liczona od maszyny oraz w skali roku

Jest to produkt dość specjalistyczny więc nie jest przewidywana ogromna baza użytkowników. Przy odpowiedniej reklamie przewidujemy ok. 20000 użytkowników w skali krajowej na kwartał.

# Lab 7 – SwiftX

## Zadanie 2

Silnik będzie wykorzystywał złożony system w którym wykorzystuje się kilka podejść, głównie architekturę component-based w której scenie będą tworzone obiekty, do których dodawane będą komponenty takie jak skrypty i inne właściwości. Aplikacja będzie zbyt obszerna aby stosować pojedynczy wzorzec MVC czy Onion.

- Kontroler - zostanie użyty w celu koordynowania pracy pozostałych części programu. Zostaną wykonane testy stabilności oraz jakości. Będzie odpowiadał za działanie pozostałych modułów oraz weryfikował wyniki w module analizy.

- Moduł symulacji fizyki - podłączono do kontrolera oraz pozostałych modułów i wykonano obliczenia by następnie przetestować reakcję (na kolejno: jednym prostym obiekcie, jednym złożonym, wielu prostych i wielu złożonych). Została zbadana jakość wyników, ilość błędów i niedokładności oraz czasu wykonywania obliczeń. W przypadku błędów zostaną wprowadzone korekcje.

- Moduł renderowania - podłączono do kontrolera i modułu synchronizacji i dokonano wielu testów jakościowych wyników aby na bieżąco i przy możliwie optymalnym zużyciu zasobów wytworzyć poszczególne klatki gry / animacji. Został wykonany test na wielu obiektach, zarówno prostych jak i złożony

- Moduł sterowania - moduł został podłączony do kontrolera. Dokonano testów w których do interfejsu dodano możliwość przepełnienia zaprojektowanymi przez użytkownika opcjami oraz rozwiązano problemy (głównie graficzne) z tym wynikające. Zostanie również stworzona seria dodatkowych obiektów w interfejsie które przetestują działanie programu przy ogromnej ilości opcji dla użytkownika a błędy zostaną naprawione

- Moduł optymalizacji zasobów - podłączono do kontrolera i sprawdzono czy odpowiednia ilość zasobów jest rozważnie przydzielana. W przypadku braku wystarczającej ilości zasobów, moduł poprawnie tworzy kolejki do zasobów które silnik miałby wykorzystać aby posiadać najmniejsze możliwe opóźnienie oraz minimalna ilość błędów.

- Moduł synchronizacji grafiki i fizyki - dokonano integracji z innymi modułami oraz przetestowano pod względem wyświetlanych wyników oraz udostępnionego obrazu oraz różnicy czasowej między nimi przy różnych ilościach obiektu aby prawidłowo "prosić" kontroler o reakcje modułu na prydział zasobów

- Moduł analizy wydajności - podłączono do kontrolera i użyto aby na bieżąco wyświetlać wyniki oczekiwane i otrzymane z modułów, sygnalizować błędy, opóźnienia i niedokładności jak również analizować na bieżąco działanie programu. Szczególnie zwrócono uwagę na wyniki działania programu świeżo włączonego, po godzinie działania, po 8 godzinach działania, po 24 godzinachi po tygodniu aby sprawdzić możliwość przepełnienia posiadanych zasobów.

# Lab 8 – SwiftX

## Zadanie 1 i 2

### Mocne Strony

- Wydajność potwierdzona testami. Silnik SwiftX potrafi symulować 50 tysięcy obiektów fizycznych wraz z kolizją w danym momencie utrzymując stabilne 60 klatek na sekundę. (95%)

- Modularna budowa aplikacji oparta na komponentach, pozwalająca łatwo dodawać nowe funkcje. (90%)

- Dobrze przemyślany model licencyjny (darmowa, prywatna i firmowa), który pozwala dostosowanie produktu do różnych grup użytkowników. (80%)

### Słabe Strony

- Projekt jest dość specjalistyczny, przez co może nie trafić do szerokiego grona użytkowników. (75%)

- Zaawansowany algorytm fizyki nie jest deterministyczny przez co możemy otrzymać różne wyniki dla tej samej symulacji. (90%)

- Wysokie zużycie pamięci wymagane do obsługi dużych symulacji. (80%)

### Szanse

- Duży potencjał ze względu na szybki rozwój technologii VR i AR oraz rosnące zapotrzebowanie na gry 3D. (70%)

- Możliwość uzyskania finansowania z grantów naukowych, ponieważ projekt ma charakter badawczo-rozwojowy. (40%)

- Możliwość współpracy z uczelniami i laboratoriami, które mogłyby używać silnika SwiftX jako narzędzia edukacyjnego i testowego. (60%)

### Zagrożenia

- Największym zagrożeniem jest konkurencja gigantów takich jak Unity oraz Unreal Engine, które dominują rynek. (99%)

- Testowanie poprawności zjawisk fizyki w symulacji jest bardzo trudne. (60%)

- Brak odpowiedniej promocji i marketingu produktu. (60%)

# Lab 9 – SwiftX

## Zadanie 1

- Moduły silnika zostały zintegrowane, wprowadzając program w wersję beta oraz został on przygotowana do pierwszych testów jakościowych oraz obciążeniowych.

- Aplikacja zostanie przetestowana pod kątem kompatybilności z najczęściej używanych systemami operacyjnymi: Windows 10, 11, Linux, MacOS.

- Zostaną przeprowadzone testy użyteczności na grupie testowej użytkowników, jak również testy obciążeniowe na przykładowych maszynach.

- Testy będą podzielone na testy stabilności i wydajności: Przy testach stabilności będzie wykorzystane obliczanie 1 miliona obiektów na raz oraz sprawdzenie długości działania programu bez przepełnienia danych (przez dwa tygodnie nieustannej pracy silnika ze zużyciem 50%+ zasobów),

- natomiast testy wydajnościowe obejmą szybkość ich wykonania na mniejszej ilości obiektów przy złożonych warunkach.

- Obydwa typy testów będą podlegały nieustannej kontroli a ich wyniki zostaną dokładnie przeanalizowane przez programistów.

- Zostanie sprawdzona również wydajność samego systemu podczas pracy programu w tle oraz jakość otrzymanych obliczeń.

- W ramach obydwu testów, udostępniona zostanie wersja beta programu a testerom w ilości co namniej 50 nowych użytkowników zostanie zlecone "z-crash-owanie" aplikacji z jej poziomu.

- Osoby te dostaną odpowieni zestaw przykładowych danych oraz instalator aplikacji do zainstalowania, uruchomienia, krok po kroku przetestowania i przekazania informacji zwrotnej.

Efekt końcowy:

- Zostanie otrzymana przetestowana aplikacja w warunkach odwzorowujących rzeczywiste. Ewentualne korekty zostaną nałożone.

- Sposób działania aplikacji oraz użyteczność powinny na tym etapie zostać zrozumiane przez użytkowników, w takim stopniu aby aplikacja mogła opuścić wersję beta.

## Zadanie 2

- Ryzyko: Trudności ze znalezieniem odpowiednich maszyn do testowania ze względu na jakość (wyszukiwanie maszyn wystarczająco mocnych aby w warunkach rzeczywistych sprawdzić działanie na silniejszym sprzęcie)

- Rozwiązanie: Przeinstalowanie systemów na posiadanych już obecnych maszynach lub Dual-Boot - wiele systemów na jednej maszynie.

# Lab 10 – SwiftX

## Zadanie 1

| Metryka produktu: Silnik symulacji obiektów fizycznych |  |
| --- | --- |
| Liczba obiektów dynamicznych obsługiwanych w czasie rzeczywistym* | >= 20 000 |
| Średni czas przetwarzania jednej klatki symulacji | <= 5 ms przy 10 000 obiektach |
| Zużycie pamięci RAM przy 10 000 obiektów | <= 500 MB |
| Rozmiar aplikacji silnika | 5 GB |
| Obsługiwane systemy operacyjne | Windows, Linux, MacOs |

*	zachowując wydajność 60 klatek na sekundę, używając sprzętu spełniającego minimalne wymagania systemowe aplikacji

## Zadanie 2

Diagram 1 Struktura Organizacji Projektu i Struktura Zarządzcza

## Zadanie 3

- Komitet Sterujący

  - Odpowiada za strategiczny nadzór nad projektem. Podejmuje decyzje, które zatwierdzające zmiany, budżet, kierunek rozwoju i akceptuje produkty kolejnych etapów.

- Kierownik Projektu

  - Odpowiada za codzienne zarządzanie realizacją projektu, planowanie prac, kontrolę harmonogramu, kosztów i ryzyk. Zarządza komunikacją między zespołami oraz raportuje postępy komitetowi sterującemu.

- Architekt Systemu

  - Projektuje ogólną strukturę oprogramowania, dobiera technologie oraz dba o spójność modułów. Odpowiada za wydajność, skalowalność i integrację modułów.

- Lead Developer

  - Koordynuje pracę programistów. Nadzoruje implementację poszczególnych modułów i wspiera programistów w rozwiązywaniu problemów technicznych oraz dba o jakość kodu.

- Programista

  - Implementuje funkcje silnika i jego moduły. Bierze udział w testach, analizuje wydajność i przygotowuje poprawki. Odpowiada za tworzenie kodu zgodnie ze standardami i wymaganiami projektu.

- Tester Oprogramowania

  - Odpowiadaja za projektowanie i wykonywanie testów: jednostkowych, integracyjnych, funkcjonalnych oraz obciążeniowych. Jego zadaniem jest znalezienie błędów, w szczególności w takich aspektach jak deterministyczność symulacji czy stabilność działania po długim czasie.

- Specjalista DevOps

  - Przygotowuje środowiska wytwórcze, automatyzuje proces kompilacji i wdrażania oraz konfigurują narzędzia CI/CD. Dba o wydajne działanie narzędzi testowych oraz procesów związanych z budową wersji silnika SwiftX na różne systemy operacyjne.

# Lab 11 – Swift X 7, 8 i 9 Poziom TLR

## Zadanie 1

I. W ramach VII poziomu gotowości technologicznej zrealizowane zostaną prace badawcze w następującym zakresie:

- Uruchomienie otwartych beta testów silnika SwiftX na zróżnicowanych konfiguracjach sprzętowych (różne karty graficzne oraz na wszystkich systemach).

- Implementacja poprawek w algorytmie predykcji ruchu i grupowania interakcji na podstawie raportów błędów zgłoszonych przez grupę testową 50 zewnętrznych użytkowników

- Weryfikacja działania mechanizmu kolejkowania zasobów przy maksymalnym obciążeniu sceny (powyżej 20 000 obiektów) w projektach gier tworzonych przez beta-testerów.

II. Zakładany efekt końcowy VII poziomu gotowości technologii obejmuje następujące rezultaty:

- Zwalidowany prototyp silnika SwiftX działający stabilnie w warunkach operacyjnych u zewnętrznych deweloperów.

- Potwierdzenie poprawności algorytmu w ekstremalnych warunkach, stworzonych przez testerów.

Efektem końcowym będzie osiągnięcie VII poziomu gotowości technologicznej. Nastąpi demonstracja prototypu technologii w warunkach operacyjnych poprzez testy na rzeczywistych projektach gier i symulacji.

## Zadanie 2

I. W ramach VIII poziomu gotowości technologicznej zrealizowane zostaną prace badawcze w następującym zakresie:

- Finalny audyt parametrów wydajnościowych względem założonych metryk: weryfikacja czasu przetwarzania klatki (<= 5 ms) oraz zużycia pamięci RAM (<= 500 MB) przy pełnej scenie testowej.

- Stworzenie kompletnej dokumentacji technicznej API dla modułów symulacji, renderowania i sterowania, niezbędnej dla programistów integrujących silnik.

- Ostateczne testy regresyjne potwierdzające, że wprowadzone optymalizacje nie wpłynęły negatywnie na stabilność 60 klatek na sekundę.

II. Zakładany efekt końcowy VIII poziomu gotowości technologii obejmuje następujące rezultaty:

- Gotowa, kompletna wersja silnika SwiftX spełniająca wszystkie założenia wydajnościowe i funkcjonalne zdefiniowane w metryce produktu.

- Zatwierdzona dokumentacja techniczna i szkoleniowa umożliwiająca samodzielną pracę z silnikiem.

Efektem końcowym będzie osiągnięcie VIII poziomu gotowości technologicznej. Nastąpi potwierdzenie, że docelowy poziom technologii został osiągnięty, a silnik działa poprawnie w przewidywanych warunkach końcowego zastosowania.

## Zadanie 3

I. W ramach IX poziomu gotowości technologicznej zrealizowane zostaną prace w następującym zakresie:

- Integracja systemu licencyjnego (warianty: darmowa, prywatna, firmowa) z instalatorem i modułem analizy wydajności.

- Przygotowanie finalnych pakietów dystrybucyjnych na platformy Windows, Linux oraz MacOS przy wsparciu specjalist DevOps.

- Uruchomienie oficjalnych kanałów dystrybucji i wsparcia technicznego.

- Opracowanie ostatecznej instrukcji użytkowania (User Manual) oraz przykładowych projektów startowych (szablonów) dla nowych klientów.

II. Zakładany efekt końcowy IX poziomu gotowości technologii obejmuje następujące rezultaty:

- Produkt SwiftX gotowy do pobrania i komercyjnego wdrażania w studiach deweloperskich.

- Pełna funkcjonalność systemów wsparcia, aktualizacji i licencjonowania.

Efektem końcowym będzie osiągnięcie IX poziomu gotowości technologicznej. Nastąpi potwierdzenie, że technologia w warunkach rzeczywistych odniosła zamierzony efekt i może zostać wykorzystana komercyjnie. Organizacja przejdzie do realizacji komponentu wdrożeniowego.