SwiftX – Innowacyjny Silnik Fizyki

Maciej Góralczyk, Piotr Słodkowski

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie,

Wydział Matematyki i Informatyki

Zarządzanie Projektem Informatycznym

Prowadzący: mgr inż. Samojluk Artur

Olsztyn, 29.10.2025

Spis Treści

Lab 2 - SwiftX 1 Poziom TLR	3

Zadanie 1	3

Lab 3 - SwiftX 2 Poziom TLR	3

Zadanie 1	3

Zadanie 2	3

Lab 4 - SwiftX 3 Poziom TLR (Metodologia Prince2)	3

Zadanie 1	3

Zadanie 2	4

Lab 5 - SwiftX 4 Poziom TLR (Badania Przemysłowe)	4

Zadanie 1	4

Lab 6 – SwiftX	5

Zadanie 2	5

# Lab 2 - SwiftX 1 Poziom TLR

## Zadanie 1

- Zespół SwiftX opracował nowy algorytm fizyczny umożliwiający jednoczesną obsługę wielu fizycznych ciał na raz. Rozwiązanie to pozwala na symulację setek obiektów fizycznych przy znacznie mniejszym obciążeniu procesora. W testach SwiftX osiągnął wydajność wyższą o około 45% w porównaniu z popularnymi silnikami fizyki. Algorytm wykorzystuje grupowanie interakcji oraz predykcję ruchu, co pozwala oszczędzać moc obliczeniową i poprawia płynność symulacji.

# Lab 3 - SwiftX 2 Poziom TLR

## Zadanie 1

- Zespół SwiftX przeprowadził wstępną analizę możliwych zastosowań nowego algorytmu fizyki. W badań wynika, że technologia ta ma potencjał zastosowania w projektach gier, rzeczywistości wirtualnej oraz zaawansowanych systemach symulacyjnych. Poszerzając horyzonty analiz nad algorytmem powinniśmy stworzyć silnik, który w prosty sposób umożliwi użytkownikom testowanie technologii w różnych konfiguracjach. Silnik powinien umożliwiać dowolnemu obiektowi przypisanie wartości fizycznych oraz układanie tych ciał na scenie, po przygotowaniu sceny powinniśmy mieć możliwość włączenia symulacji aby zobaczyć jej efekty.

## Zadanie 2

- 2x środowisko programisyczne Visual Studio Code

- 2x komputer stacjonarny z wydajnymi kartami graficznymi (RTX 4070)

- Oprogramowanie do tworzenia dokumentacji

- Dostęp do internetu

# Lab 4 - SwiftX 3 Poziom TLR (Metodologia Prince2)

## Zadanie 1

- Moduł symulacji fizyki - w ramach tego modułu silnik będzie odpowiadał za realistyczną symulację obiektów w wirtualnym świecie gry

- Moduł renderowania - silnik będzie posiadał algorytmy renderujące które będą odpowiedzialne za wyświetlanie grafiki 3D w czasie rzeczywistym

- Moduł sterowania - moduł będzie odpowiadał za nawigację zarówno po programie jak i po świecie gry

- Moduł optymalizacji zasobów - silnik będzie zarządzał dostępnymi zasobami (CPU, GPU, RAM) oraz dynamicznym przydzielaniem i ładowaniem tych zasobów

- Moduł synchronizacji grafiki i fizyki - moduł będzie odpowiedzialny za synchronizację obliczeń wraz z renderowaniem grafiki aby wynikiem był płynna gra bez zakłóceń

- Moduł analizy wydajności - system będzie monitorował wydajność programu aby porzygotować silnik do pomiarów wydajności i optymalizacji

## Zadanie 2

- Ciągła zasadność biznesowa – Systematyczna weryfikacja sensu projektu i kontrola ryzyk, aby upewnić się, że projekt ma uzasadnienie biznesowe.

- Zdefiniowane role i odpowiedzialności – Jasne określenie ról, obowiązków i zakresu decyzyjnego, przy czym kierownik projektu nie może łączyć swojej roli z rolą w komitecie sterującym.

- Koncentracja na produktach – Skupienie na dostarczeniu określonego produktu, zaczynając od jego definicji i ustalając kryteria jakości.

- Korzystanie z doświadczeń – Wykorzystanie zdobytych doświadczeń z innych projektów w celu poprawy realizacji bieżącego projektu.

- Zarządzanie z wykorzystaniem tolerancji – Ustalanie granic tolerancji (czasu, kosztów, jakości, ryzyka) dla decyzji kierownika projektu.

- Zarządzanie etapowe – Podział projektu na etapy, z kontrolą postępów i oceną zasadności biznesowej przed rozpoczęciem kolejnych etapów.

- Dostosowanie do projektu w danym środowisku – Dopasowanie narzędzi, modelu i zasobów do specyfiki projektu i jego środowiska.

# Lab 5 - SwiftX 4 Poziom TLR (Badania Przemysłowe)

## Zadanie 1

- Ryzyko: Symulacje produkują różne wyniki, mimo tej samej startowej pozycji

- Rozwiązanie: Implementacja testów zapewniających deterministyczność symulacji

- Ryzyko: Silnik fizyki może być zbyt wymagający i ograniczać pulę potencjalnych klientów przez wysokie wymagania sprzętowe

- Rozwiązanie: Testy optymalizacyjne na sprzętach o różnych wymaganiach

# Lab 6 – SwiftX

## Zadanie 1

Grupą docelową byliby programiści skupiający się na tworzeniu gier komputerowych lub animacji 3D oraz studia deweloperskie zajmujące się tematami powiązanymi z grami, animacjami oraz symulacjami.

Model biznesowy - będą dostępne 3 możliwości użytkowania programu:

- Licencja darmowa – darmowa, nie pozwala na komercjalizację gotowego produktu

- Licencja prywatna - płatna, przeznaczona dla prywatnych użytkowników, pozwala na komercjalizację projektu

- Licencja firmowa - j.w. ale przeznaczona dla firm i liczona od maszyny oraz w skali roku

Jest to produkt dość specjalistyczny więc nie jest przewidywana ogromna baza użytkowników. Przy odpowiedniej reklamie przewidujemy ok. 20000 użytkowników w skali krajowej na kwartał.

# Lab 7 – SwiftX

## Zadanie 2

Silnik będzie wykorzystywał złożony system w którym wykorzystuje się kilka podejść, głównie architekturę component-based w której scenie będą tworzone obiekty, do których dodawane będą komponenty takie jak skrypty i inne właściwości. Aplikacja będzie zbyt obszerna aby stosować pojedynczy wzorzec MVC czy Onion.

- Kontroler - zostanie użyty w celu koordynowania pracy pozostałych części programu. Zostaną wykonane testy stabilności oraz jakości. Będzie odpowiadał za działanie pozostałych modułów oraz weryfikował wyniki w module analizy.

- Moduł symulacji fizyki - podłączono do kontrolera oraz pozostałych modułów i wykonano obliczenia by następnie przetestować reakcję (na kolejno: jednym prostym obiekcie, jednym złożonym, wielu prostych i wielu złożonych). Została zbadana jakość wyników, ilość błędów i niedokładności oraz czasu wykonywania obliczeń. W przypadku błędów zostaną wprowadzone korekcje.

- Moduł renderowania - podłączono do kontrolera i modułu synchronizacji i dokonano wielu testów jakościowych wyników aby na bieżąco i przy możliwie optymalnym zużyciu zasobów wytworzyć poszczególne klatki gry / animacji. Został wykonany test na wielu obiektach, zarówno prostych jak i złożony

- Moduł sterowania - moduł został podłączony do kontrolera. Dokonano testów w których do interfejsu dodano możliwość przepełnienia zaprojektowanymi przez użytkownika opcjami oraz rozwiązano problemy (głównie graficzne) z tym wynikające. Zostanie również stworzona seria dodatkowych obiektów w interfejsie które przetestują działanie programu przy ogromnej ilości opcji dla użytkownika a błędy zostaną naprawione

- Moduł optymalizacji zasobów - podłączono do kontrolera i sprawdzono czy odpowiednia ilość zasobów jest rozważnie przydzielana. W przypadku braku wystarczającej ilości zasobów, moduł poprawnie tworzy kolejki do zasobów które silnik miałby wykorzystać aby posiadać najmniejsze możliwe opóźnienie oraz minimalna ilość błędów.

- Moduł synchronizacji grafiki i fizyki - dokonano integracji z innymi modułami oraz przetestowano pod względem wyświetlanych wyników oraz udostępnionego obrazu oraz różnicy czasowej między nimi przy różnych ilościach obiektu aby prawidłowo "prosić" kontroler o reakcje modułu na prydział zasobów

- Moduł analizy wydajności - podłączono do kontrolera i użyto aby na bieżąco wyświetlać wyniki oczekiwane i otrzymane z modułów, sygnalizować błędy, opóźnienia i niedokładności jak również analizować na bieżąco działanie programu. Szczególnie zwrócono uwagę na wyniki działania programu świeżo włączonego, po godzinie działania, po 8 godzinach działania, po 24 godzinachi po tygodniu aby sprawdzić możliwość przepełnienia posiadanych zasobów.

# Lab 8 – SwiftX

## Zadanie 1 i 2

### Mocne Strony

- Wydajność potwierdzona testami. Silnik SwiftX potrafi symulować 50 tysięcy obiektów fizycznych wraz z kolizją w danym momencie utrzymując stabilne 60 klatek na sekundę. (95%)

- Modularna budowa aplikacji oparta na komponentach, pozwalająca łatwo dodawać nowe funkcje. (90%)

- Dobrze przemyślany model licencyjny (darmowa, prywatna i firmowa), który pozwala dostosowanie produktu do różnych grup użytkowników. (80%)

### Słabe Strony

- Projekt jest dość specjalistyczny, przez co może nie trafić do szerokiego grona użytkowników. (75%)

- Zaawansowany algorytm fizyki nie jest deterministyczny przez co możemy otrzymać różne wyniki dla tej samej symulacji. (90%)

- Wysokie zużycie pamięci wymagane do obsługi dużych symulacji. (80%)

### Szanse

- Duży potencjał ze względu na szybki rozwój technologii VR i AR oraz rosnące zapotrzebowanie na gry 3D. (70%)

- Możliwość uzyskania finansowania z grantów naukowych, ponieważ projekt ma charakter badawczo-rozwojowy. (40%)

- Możliwość współpracy z uczelniami i laboratoriami, które mogłyby używać silnika SwiftX jako narzędzia edukacyjnego i testowego. (60%)

### Zagrożenia

- Największym zagrożeniem jest konkurencja gigantów takich jak Unity oraz Unreal Engine, które dominują rynek. (99%)

- Testowanie poprawności zjawisk fizyki w symulacji jest bardzo trudne. (60%)

- Brak odpowiedniej promocji i marketingu produktu. (60%)

# Lab 9 – SwiftX

## Zadanie 1

- Moduły silnika zostały zintegrowane, wprowadzając program w wersję beta oraz został on przygotowana do pierwszych testów jakościowych oraz obciążeniowych.

- Aplikacja zostanie przetestowana pod kątem kompatybilności z najczęściej używanych systemami operacyjnymi: Windows 10, 11, Linux, MacOS.

- Zostaną przeprowadzone testy użyteczności na grupie testowej użytkowników, jak również testy obciążeniowe na przykładowych maszynach.

- Testy będą podzielone na testy stabilności i wydajności: Przy testach stabilności będzie wykorzystane obliczanie 1 miliona obiektów na raz oraz sprawdzenie długości działania programu bez przepełnienia danych (przez dwa tygodnie nieustannej pracy silnika ze zużyciem 50%+ zasobów),

- natomiast testy wydajnościowe obejmą szybkość ich wykonania na mniejszej ilości obiektów przy złożonych warunkach.

- Obydwa typy testów będą podlegały nieustannej kontroli a ich wyniki zostaną dokładnie przeanalizowane przez programistów.

- Zostanie sprawdzona również wydajność samego systemu podczas pracy programu w tle oraz jakość otrzymanych obliczeń.

- W ramach obydwu testów, udostępniona zostanie wersja beta programu a testerom w ilości co namniej 50 nowych użytkowników zostanie zlecone "z-crash-owanie" aplikacji z jej poziomu.

- Osoby te dostaną odpowieni zestaw przykładowych danych oraz instalator aplikacji do zainstalowania, uruchomienia, krok po kroku przetestowania i przekazania informacji zwrotnej.

Efekt końcowy:

- Zostanie otrzymana przetestowana aplikacja w warunkach odwzorowujących rzeczywiste. Ewentualne korekty zostaną nałożone.

- Sposób działania aplikacji oraz użyteczność powinny na tym etapie zostać zrozumiane przez użytkowników, w takim stopniu aby aplikacja mogła opuścić wersję beta.

## Zadanie 2

- Ryzyko: Trudności ze znalezieniem odpowiednich maszyn do testowania ze względu na jakość (wyszukiwanie maszyn wystarczająco mocnych aby w warunkach rzeczywistych sprawdzić działanie na silniejszym sprzęcie)

- Rozwiązanie: Przeinstalowanie systemów na posiadanych już obecnych maszynach lub Dual-Boot - wiele systemów na jednej maszynie.

# Lab 10 – SwiftX

## Zadanie 1

| Metryka produktu: Silnik symulacji obiektów fizycznych |  |
| --- | --- |
| Liczba obiektów dynamicznych obsługiwanych w czasie rzeczywistym* | >= 20 000 |
| Średni czas przetwarzania jednej klatki symulacji | <= 5 ms przy 10 000 obiektach |
| Zużycie pamięci RAM przy 10 000 obiektów | <= 500 MB |
| Rozmiar aplikacji silnika | 5 GB |
| Obsługiwane systemy operacyjne | Windows, Linux, MacOs |

*	zachowując wydajność 60 klatek na sekundę, używając sprzętu spełniającego minimalne wymagania systemowe aplikacji

## Zadanie 2

Diagram 1 Struktura Organizacji Projektu i Struktura Zarządzcza

## Zadanie 3

- Komitet Sterujący

  - Odpowiada za strategiczny nadzór nad projektem. Podejmuje decyzje, które zatwierdzające zmiany, budżet, kierunek rozwoju i akceptuje produkty kolejnych etapów.

- Kierownik Projektu

  - Odpowiada za codzienne zarządzanie realizacją projektu, planowanie prac, kontrolę harmonogramu, kosztów i ryzyk. Zarządza komunikacją między zespołami oraz raportuje postępy komitetowi sterującemu.

- Architekt Systemu

  - Projektuje ogólną strukturę oprogramowania, dobiera technologie oraz dba o spójność modułów. Odpowiada za wydajność, skalowalność i integrację modułów.

- Lead Developer

  - Koordynuje pracę programistów. Nadzoruje implementację poszczególnych modułów i wspiera programistów w rozwiązywaniu problemów technicznych oraz dba o jakość kodu.

- Programista

  - Implementuje funkcje silnika i jego moduły. Bierze udział w testach, analizuje wydajność i przygotowuje poprawki. Odpowiada za tworzenie kodu zgodnie ze standardami i wymaganiami projektu.

- Tester Oprogramowania

  - Odpowiadaja za projektowanie i wykonywanie testów: jednostkowych, integracyjnych, funkcjonalnych oraz obciążeniowych. Jego zadaniem jest znalezienie błędów, w szczególności w takich aspektach jak deterministyczność symulacji czy stabilność działania po długim czasie.

- Specjalista DevOps

  - Przygotowuje środowiska wytwórcze, automatyzuje proces kompilacji i wdrażania oraz konfigurują narzędzia CI/CD. Dba o wydajne działanie narzędzi testowych oraz procesów związanych z budową wersji silnika SwiftX na różne systemy operacyjne.